АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕЛЮБАЖСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Верхнелюбажском сельсовете Фатежского района»

Ответственный исполнитель Программы: Администрация Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района

Непосредственный исполнитель Программы: Начальник отдела Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района  Жердева О.М. 8(47144) 4-14-39

Отчетный  период – 12 месяцев 2021 года

Дата составления отчета – 4 марта 2022 года

ДОКЛАД

о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Верхнелюбажском сельсовете Фатежского района»

Муниципальная программа Администрации Верхнелюбажского сельсовета

Фатежского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными

услугами граждан в Верхнелюбажском сельсовете Фатежского района» (далее – Программа) утверждена  постановлением Администрации  Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района  от 28.07.2021 г. №54

Размещена на официальном сайте Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района Курской области (подраздел «Муниципальные программы» раздела «Муниципальные правовые акты») в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»

Цели Программы - обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности;

-повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению;

-обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания на территории МО «Верхнелюбажский сельсовет»

Задачи Программы - обеспечение граждан, проживающих в ветхом и аварийном жилищном фонде иным жильем, отвечающим требованиям законодательства;

- обеспечение развития территории, занятой в настоящее время жилым фондом, непригодным для проживания;

-повышение эффективности деятельности организаций жилищно-коммунального хозяйства и ресурсосбережение;

-создание безопасных условий эксплуатации объектов при предоставлении коммунальных услуг

На реализацию выполнения мероприятий Программы на 2021 год планировались средства местного бюджета в  объеме ___525,886______ тыс. руб., средства областного фонда – 314,661 тыс.руб.

Таблица №1

Использование  бюджетных и внебюджетных  средств

на реализацию мероприятий Программы в 2021году.

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм | Объем бюджетных ассигнований, т. руб. |  | % освоения бюджетных ассигнований | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 Организация деятельности в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами в Верхнелюбажском сельсовете Фатежского района | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан в МО «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района Курской области | 449,517 | 449,517 | 100 |  |
| 2.1 | Проведение эффективной муниципальной политики по обеспечению населения Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района Курской области доступным и комфортным жильем» | 449,517 | 449,517 | 100 |  |
| 2.2 | Реализация регионального проекта «обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 Обеспечение качественными услугами ЖКХ населения МО «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района Курской области | 391,030 | 211,306 | 54 |  |
| 3.1 | Проведение эффективной муниципальной политики по повышению качества предоставления услуг ЖКХ населению» |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по Программе | 840,547 | 660,823 | 79 |  |

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | доля граждан проинформированных о работе специализированной организации | % |  | 100 | 100 |  |
| 2. | количество обустроенных контейнерных площадок | шт |  | 0 | 0 |  |
| 3. | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда | чел |  | 0 | 0 |  |
| 4 | Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда | кв.м |  | 0 | 0 |  |
| 5 | доля населенных пунктов, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости; в общем количестве населенных пунктов (%), | % |  | 50 | 50 |  |
| 6 | повышение удовлетворенности населения Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания. | % |  | 100 | 100 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.