АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕЛЮБАЖСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ФАТЕЖСКОГО РАЙОНА

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района Курской области на 2018-2024 годы»

Ответственный исполнитель Программы: Администрация Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района

Непосредственный исполнитель Программы: Начальник отдела Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района  Жердева О.М. 8(47144) 4-14-39

Отчетный  период – 12 месяцев 2021 года

Дата составления отчета – 4 марта 2022 года

ДОКЛАД

о ходе реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района Курской области на 2018-2024 годы»

Муниципальная программа Администрации Верхнелюбажского сельсовета

Фатежского района   «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района Курской области на 2018-2024 годы» (далее Программа) утверждена  постановлением Администрации  Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района  от 03.12.2019 г.

№ 249.

Размещена на официальном сайте Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района Курской области (подраздел «Муниципальные программы» раздела «Муниципальные правовые акты») в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»

Цель Программы –	 Повышение качества и комфорта городской среды, увековечение памяти погибших при защите Отечества на территории муниципального образования «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района Курской области

Задачи Программы - обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства;

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий        по благоустройству территорий;

- обустройство мест захоронения погибших при защите Отечества;

На реализацию выполнения мероприятий Программы на 2021 год планировались 978,851 тыс.руб.в том числе: средства местного бюджета в  объеме  40,464тыс. руб, средства областного бюджета- 18,761 тыс.руб., средства федерального бюджета – 919,619 тыс.руб.

Изменения в  Программу  внесены в соответствии с постановлением Администрации  Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района Курской области от 05.02.2020 г. № 12, постановлением  №40 от 15.04.2020г., постановлением №11 от 05.03.2021г.

_____________________________________________________________________________

Уточненная Программа размещена на официальном сайте Администрации Фатежского района Курской области (подраздел «Муниципальные программы» раздела «Муниципальные правовые акты») в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»

Таблица №1

Использование  бюджетных и внебюджетных  средств

на реализацию мероприятий Программы в 2021году.

| № п/п | Наименование мероприятий подпрограмм | Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб. |  | % освоения бюджетных ассигнований | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Факт |  |  |
| 1 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района Курской области на 2018-2022 годы» |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство общественных территорий на территории МО "Верхнелюбажский сельсовет" Фатежского района Курской области | 954,215 | 954,215 | 100 |  |
|  | ИТОГО по Программе | 954,215 | 954,215 | 100 |  |

***	Анализ использования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий Программы

Сведения

о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшест-вующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий | Единица | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий | Единица | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальном образовании | Процент | 12 | 15 | 15 |  |
| 4 | Количество нанесенных имен (воинских званий, фамилий и инициалов) погибших при защите Отечества на мемориальные сооружения воинских захоронений по месту захоронения | Единица | 0 | 0 | 0 |  |
| 5 | Количество проведенных восстановительных работ | Единица | 3 | 0 | 0 |  |
| 6 | Доля реализации муниципальным образованием мероприятий по цифровизации городского хозяйства | Процент | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Доля объема закупок оборудования имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования ,закупленного в рамках реализации мероприятий государственных(муниципальных программ) | Процент | 0 | 90 | 90 |  |

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.