**Администрация**

**Верхнелюбажского сельсовета**

**Фатежского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 29 сентября 2017 года № 187

**Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района Курской области на 2018-2022 годы».**

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», Уставом муниципального образования «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района Курской области, Администрация Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района постановляет:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района Курской области на 2018-2022 годы».

2.Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района <http://моверхнелюбажский.рф>.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Верхнелюбажского сельсовета

Фатежского района: Е.М.Чуйкова

Приложение

к постановлению Администрации

Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района

от «29» сентября 2017 года №187

«Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской

среды на территории муниципального образования «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района Курской области на 2018-2022 годы».

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района Курской области на 2018-2022 годы».**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района |
| Участники Программы | Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, Администрация Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района, жители Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района |
| Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы | Подпрограммы отсутствуют |
| Цели Программы | - Повышение качества и комфорта городской среды на территории Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района;  - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;  - устройство искусственного освещения дворовых территорий;  -устройство твердого покрытия дворовых территорий;  -устройство детских и спортивных площадок на дворовых территориях;  -создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства общественных территорий;  - выполнение озеленения дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий. |
| Задачи Программы | - Повышения уровня благоустройства дворовых и общественных территорий Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района;  - обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Наименование показателя | Ед.  изм. | Целевой  показатель | | | 01.01.  2018г. | 31.12.  2022г. | | 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед | 0 | 3 | | 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед | 0 | 3 | | 3 | Количество благоустроенных дворовых территорий, с трудовым участием граждан | ед | 0 | 3 | | 4 | Количество благоустроенных общественных территорий, с трудовым участием граждан | ед | 0 | 0 | |
| Срок реализации Программы | 2018-2022годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем средств, направленных на реализацию муниципальной программы составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс.руб., в том числе:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. за счет средств федерального бюджета;  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. за счет средств областного бюджета Курской области, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. за счет средств муниципального образования «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района Курской области  2018год:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. за счет средств федерального бюджета;  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. за счет средств областного бюджета Курской области, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. за счет средств муниципального образования «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района Курской области  2019год  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. за счет средств федерального бюджета;  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. за счет средств областного бюджета Курской области, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. за счет средств муниципального образования «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района Курской области  2020год  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. за счет средств федерального бюджета;  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. за счет средств областного бюджета Курской области, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. за счет средств муниципального образования «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района Курской области  2021год  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. за счет средств федерального бюджета;  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. за счет средств областного бюджета Курской области, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. за счет средств муниципального образования «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района Курской области  2022год  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. за счет средств федерального бюджета;  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. за счет средств областного бюджета Курской области, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. за счет средств муниципального образования «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района Курской области |
| Приложения | Приложения 1-10 являются неотъемлемыми частями Программы |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | -Увеличение доли отремонтированных дворовых и общественных территорий;  -улучшение внешнего облика Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района и мест массового пребывания населения;  -достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной и муниципальной власти |

**1.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития**

Площадь Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района равна 14780 га, что составляет 11,5 % площади Фатежского района. Численность населения сельсовета на 01.01.2017 г. составила 2784 человек. В состав Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района входят 14 населенных пунктов. Административным центром муниципального образования является село Верхний Любаж.

Жилищный фонд Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района представлен как многоквартирными жилыми домами, так и индивидуально-определенными жилыми домами. Количество многоквартирных жилых домов, включенных в региональную программу капитального ремонта составляет 3 дома. Со стороны Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района в последние годы уделяется повышенное внимание благоустройству общественных территорий населенных пунктов и территориям многоквартирных домов.

Общая площадь дворовых территорий Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района составляет- 1580 кв.м, в том числе площадь подлежащая благоустройству - 1580кв.м. Благоустройство дворовых территорий в целом или частично не отвечает нормативным требованиям. Отсутствует асфальтовое покрытие дворовых проездов и тротуаров. Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

Во дворах отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. В связи с растущей автомобилизацией населения, парковкой автомобилей на детских площадках и газонах, возникает необходимость в строительстве или устройстве специально обустроенных стоянок для автомобилей.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме самостоятельно за счет средств Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района в связи с дефицитом бюджета.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

Благоустройству общественных территорий уделяется внимание по остаточному принципу, поскольку большие площади требуют больших денежных вложений по их созданию и дальнейшему содержанию за счет местного бюджета. В тоже время, на территории Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района практически отсутствуют общественные территории, отвечающие санитарным нормам, где жители могут отдохнуть семьями и получить от этого эстетическое удовлетворение. В центре Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района селе Верхний Любаж – это территория парка и два сквера. Общественные территории требуют устройства тротуарных дорожек, озеленения, установки лавочек и урн для мусора, модернизации детского игрового оборудования, освещения и др.

Благоустройство общественных территорий - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создадут селу Верхний Любаж, как центру Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района, образ, сформируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района , выполнят рекреационные и санитарно-защитные функции.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

-оборудование малыми архитектурными формами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек,

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

-обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и общественных территорий.

Реализация муниципальной Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Таблица 1 - Оценка состояния сферы благоустройства

Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Три года, предшествующие реализации Программы | | | Год формирования муниципальной программы  2018 -2022годы |
| 2015год | 2016год | 2017 год |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | единиц | 0 | 0 | 0 | 3 |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 1580 |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД | % | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями | % | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  | Количество общественных территорий | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | Общая площадь общественных территорий | кв.м. | 7795 | 7795 | 7795 | 7795 |
|  | в том числе подлежащая благоустройству | кв.м. | 7795 | 7795 | 7795 | 7795 |
|  | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий | % | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  | Площадь благоустроенных общественных территорий от общего количества территорий, подлежащих благоустройству | кв.м. | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  | Объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий | тыс.руб. | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной Программы**

Приоритетом муниципальной политики в сфере благоустройства по формированию комфортной городской среды федерального уровня является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации путем реализации ежегодно комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в субъектах Российской Федерации. Администрация Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района разработала муниципальную программу с целью совершенствования системы комплексного благоустройства на территории Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района и создания комфортных условий проживания и отдыха населения. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: повышение уровня благоустройства дворовых территорий Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района; повышение уровня благоустройства общественных территорий; повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района; улучшение эстетического состояния поселения.

Благоустройство дворовых и общественных территорий многоквартирных домов понимается как совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, включающей:

- архитектурно-планировочную организацию территории (ремонт пешеходных дорожек, благоустройство и техническое оснащение площадок - детских);

- реконструкцию озеленения (посадку деревьев и кустарников с организацией ландшафтных групп, устройство и ремонт газонов и цветников);

- освещение территорий при наличии технической возможности;

- размещение малых архитектурных форм и объектов городского дизайна (скамеек, оборудования спортивно-игровых площадок, ограждений и прочего).

Все мероприятия планируются с учетом создания условий для жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения.

Территории, подлежащие благоустройству, отбираются общественной комиссией по результатам общественных обсуждений. Применение программно-целевого метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территорий с учетом мнения граждан

Таблица 2 - Ожидаемые результаты реализации муниципальной Программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Цель, задача | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | 2018-2022  годы |
| Цель. Повышение уровня благоустройства территорий Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района | Доля благоустроенных дворовых территорий МКД от общего количества дворовых территорий МКД. | % | 100 |
| Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий. | % | 100 |
| Задача 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района | Количество благоустроенных дворовых территорий МКД | единиц | 3 |
| Количество проведенных субботников по обустройству дворовых территорий в весенний и осенний периоды | единиц | 3 |
| Доля дворовых территорий, благоустроенных с финансовым участием граждан | % | 0 |
| Задача 2.  Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парков, скверов, набережных и т.д.) | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 3 |
| Количество реализованных проектов благоустройства общественных территорий | единиц | 3 |
| Задача 3.  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района | Доля трудового и (или) финансового участия граждан в реализации проектов по благоустройству в общем объеме финансовых вложений в проект благоустройства | % | 0 |

2.3. В результате реализации мероприятий муниципальной Программы ожидается снижение доли неблагоустроенных дворовых и муниципальных территорий общего пользования.

2.4. Успешное выполнение задач муниципальной Программы позволит улучшить условия проживания и жизнедеятельности граждан и повысить привлекательность Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района.

2.6. Реализация муниципальной Программы позволит достичь следующих результатов:

а) благоустройство территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам в количестве 3 единиц, в результате количество благоустроенных дворовых территорий в целом составит 100%

б) благоустройство общественных территорий – 3, в результате количество благоустроенных дворовых территорий в целом составит 100%..

Необходимым условием реализации Программы является проведение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**3. Сведения о показателях и индикаторах**

**муниципальной Программы**

Состав показателей и индикаторов муниципальной Программы определен исходя из:

наблюдаемости значений показателей и индикаторов в течение срока реализации муниципальной Программы;

охвата всех наиболее значимых результатов выполнения основных мероприятий муниципальной Программы.

Перечень показателей и индикаторов Программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери информативности показателя и/или индикатора (достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов государственной политики, появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие сферы благоустройства.

Целевые показатели (индикаторы) программы рассчитываются в % и соответствуют приоритетам, целям и задачам Программы.

Плановые [значения](#Par1465) целевых индикаторов и показателей, характеризующих эффективность реализации мероприятий Программы приведены в приложении № 1 к программе.

В результате реализации программы в 2018-2022 годы будет достигнуто:

- приведены в нормативное состояние дворовые территории Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района - 3 ед.

- благоустроено общественных территорий Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района - 3 ед..

**4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы.**

Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

Достижение целевых индикаторов и показателей достигается путем реализации следующих основных мероприятий:

Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий».В данное мероприятие включены реализация минимального перечня работ по благоустройству (устройство дворовых проездов, освещение, установка урн и лавочек) и дополнительного перечня работ по благоустройству (устройство детских (спортивных) площадок, автомобильных парковок и озеленение территорий).

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых отобраны и подлежат благоустройству в 2018-2022 годах, приведен в приложении №5 к настоящей муниципальной Программе.

Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий».В рамках данного мероприятия могут быть реализованы следующие виды проектов и территорий:

- благоустройство парков, скверов;

- устройство освещения парка, сквера;

- устройство или реконструкция детской площадки;

- благоустройство территории вокруг памятника;

- озеленение парков, скверов;

- обустройство колодца;

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022годах, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, в том числе с включением не менее одной общественной территории, отобранной с учетом результатов общественного обсуждения, а также иные мероприятия по благоустройству, определенные Администрацией Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района, подлежащие реализации в 2018-202годах году приведен в приложении №6 к муниципальной Программе.

[Перечень](#Par1815) основных мероприятий программы приведен в приложении №2 к муниципальной Программе.

Для реализации мероприятий Программы подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение №7 к муниципальной Программе),

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение №8 к муниципальной Программе),

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ (приложения №9 к муниципальной Программе),

**V. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальному учреждению муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной Программы**).

В рамках муниципальной Программы услуги не предоставляются.

**VII. Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в реализации муниципальной Программы**

Участие предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности как субъектов, осуществляющих реализацию мероприятий муниципальной Программы, не предполагается.

**VIII. Обоснование выделения подпрограмм**

Муниципальная Программа не включает реализацию подпрограмм.

**IX. Обоснование объема финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации муниципальной Программы**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджета Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района.

Сведения о средствах бюджета Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района, направляемых на реализацию Программы, указаны в приложении №3 к Программе.

Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов областного бюджета, бюджета Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района «Формирование современной городской среды муниципального образования «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района Курской области

на 2018-2022годы» указаны в приложение №4 к муниципальной Программе.

**X. Оценка степени влияния выделения дополнительных**

**объемов ресурсов на показатели (индикаторы) муниципальной**

**программы.**

Реализация основных мероприятий муниципальной Программы не предусматривает выделение дополнительных объемов ресурсов.

**XI. Анализ рисков реализации муниципальной Программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от ответственного исполнителя, соисполнителей и участников муниципальной программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы) и описание мер управления рисками реализации муниципальной Программы**

На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках Программы, выделены следующие риски ее реализации.

Риски, которые связаны с изменениями внешней среды, и которыми невозможно управлять в рамках реализации Программы:

- риски ухудшения состояния экономики, которые могут привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста, инвестиционной активности и доходов населения.

- риски возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может отразиться самым негативным образом на состояния жилищного фонда, а также потребовать концентрации средств бюджетов различного уровня на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для Программы оценивается как умеренный. Возникновение данных рисков может привести к недофинансированию запланированных мероприятий всех подпрограмм.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестрованием бюджетных расходов в данном секторе экономики.

Возникновение указанных рисков может привести к сокращению объемов финансирования запланированных мероприятий, прекращению финансирования ряда мероприятий и, как следствие, выполнению не в полном объеме или невыполнению как непосредственных, так и конечных результатов муниципальной программы.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной Программы, в зависимости от достигнутых результатов;

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной Программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации муниципальной Программы планируется на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании, а также проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном законодательстве.

Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной Программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации муниципальной Программы будет проводиться работа, направленная на:

- использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной Программы;

- выявление и идентификацию потенциальных рисков путем мониторинга основных параметров реализации налоговой, бюджетной, инвестиционной, демографической, социальной политики (социально-экономических и финансовых показателей);

- мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации муниципальной Программы).

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограмм, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации мероприятий муниципальной Программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, нецелевое и/или неэффективное использование бюджетных средств, снижение качества выполнения мероприятий муниципальной Программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной Программы и её подпрограмм;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной Программы;

- заключение и контроль реализации соглашений о взаимодействии с заинтересованными сторонами;

- создание системы мониторинга реализации муниципальной Программы;

- своевременная корректировка мероприятий муниципальной Программы.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения подбора высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов, формирования резерва кадров.

Управление рисками программы будет осуществляться в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

**XII. Методика оценки эффективности**

**муниципальной Программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы будет осуществляться с использованием целевых индикаторов и показателей (далее - показатели) выполнения муниципальной программы. Проведение текущего мониторинга и оценки степени достижения целевых значений показателей позволят анализировать ход выполнения муниципальной Программы и принимать правильные управленческие решения.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации. Фактическая эффективность муниципальной программы основывается на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение ситуации в сфере транспортного комплекса.

Методика оценки эффективности муниципальной Программы включает в себя проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1) степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач муниципальной Программы);

2) степень соответствия фактических затрат бюджета Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района запланированному уровню (оценка полноты использования средств бюджета) и эффективности использования средств бюджета Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района (оценка экономической эффективности достижения результатов);

3) степень реализации мероприятий муниципальной Программы (сопоставление количества запланированных мероприятий программы и фактически выполненных).

Степень достижения запланированных результатов по каждому показателю муниципальной Программы производится по формуле:

Тfi

Еi = --------- x 100%, где:

Тpi

Еi - степень достижения i-показателя муниципальной Программы (процентов);

Тfi - фактическое значение показателя;

Тpi - установленное муниципальной Программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации муниципальной Программы в целом проводится по формуле:

, где:

Е степень достижения запланированных результатов результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной Программы.

Степень соответствия фактических затрат бюджета Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района запланированному уровню финансирования муниципальной Программы определяется по следующей формуле:

Кpoi = (Сfoi / Сpoi) x 100%, где:

Кpoi - степень соответствия фактических затрат бюджета Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района запланированному уровню финансирования i-основного мероприятия муниципальной Программы;

Сfoi - сумма средств бюджета Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района, израсходованных на реализацию i-основного мероприятия муниципальной Программы;

Сpoi - установленная муниципальной Программой сумма средств бюджета Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района на реализацию i-основного мероприятия.

Расчет полноты использования средств бюджета Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района в целом по муниципальной Программе проводится по формуле:

, где:

Кро - степень соответствия фактических затрат бюджета Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района запланированному уровню финансирования основных мероприятий муниципальной Программы (процентов);

n - количество финансируемых основных мероприятий муниципальной Программы.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района, определяется по следующей формуле:

Е

Кеоi = ----------, где:

Кро

Кеоi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района;

Кро - полнота использования средств бюджета Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района на реализацию основных мероприятий муниципальной Программы;

Е - степень достижения запланированных результатов результативность реализации основных мероприятий муниципальной Программы;

4) степень реализации основных мероприятий муниципальной Программы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных основных мероприятий муниципальной Программы и фактически выполненных по следующей формуле:

М x 100%

ф

СТ = -------------, где:

М

пл

СТ - степень реализации основных мероприятий муниципальной программы;

М - количество основных мероприятий муниципальной программы,

ф

фактически реализованных за отчетный период;

М - количество основных мероприятий муниципальной программы,

пл

запланированных на отчетный период.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной Программы может определяться на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации  муниципальной Программы | Критерий оценки  эффективности реализации  муниципальной Программы Кео |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды муниципального образования

«Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района

Курской области на 2018-2022 годы»

**Сведения**

**о показателях (индикаторах) муниципальной Программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя (индикатора)** | **Ед.**  **изм.** | **Значение показателей, 2018-**  **2022 годы** |
|  | Количество и площадь благоустроенных дворовых территорий | Ед., кв.м. | 3/1580 |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества и площади дворовых территорий | % | 100 |
|  | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения сельсовета) | % | 100 |
|  | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 3 |
|  | Площадь благоустроенных общественных территорий | кв.м | 7795 |
|  | Доля площади благоустроенных общественных территорий к обшей площади общественных территорий | %, | 100 |
|  | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | Кв.м. | 2,8 |
|  | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу | %, рубли | 0 |
|  | Объём трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел/часы | 0 |
|  | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | %, рубли | 0 |
|  | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел/часы | 0 |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды муниципального образования

«Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района

Курской области на 2018-2022 годы»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района Курской области на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с показателями муниципальной программы |
| Начала реализации | Окончания  реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | **Основное мероприятие 1.**  Благоустройство дворовых территорий | Администрация Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района | 2018 | 2022 | Будет благоустроена 3 (три) дворовых территория, что повысит долю благоустроенных дворовых территорий на 100% | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района .  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района |
|  | **Основное мероприятие 2**  Благоустройство общественных территорий | Администрация Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района | 2018 | 2022 | Будет благоустроена 3 (три) общественных территорий, что повысит долю благоустроенных общественных территорий на 100% | Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парка, сквера,)  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды муниципального образования

«Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района

Курской области на 2018-2022 годы»

Ресурсное обеспечение реализации

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района Курской области на 2018-2022 годы» за счет средств бюджета Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной Программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2018-2022 |
| Муниципальная Программа Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района Курской области на 2018-2022 годы» | всего |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Администрация Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Благоустройство дворовых территорий | Администрация Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Благоустройство общественных территорий | Администрация Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района |  |  |  |  |  |

Приложение №4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды муниципального образования

«Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района

Курской области на 2018-2022 годы»

**Ресурсное обеспечение**

**и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района Курской области на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов тыс. руб. |
| 2018-2022  годы |
| Муниципальная программа Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района Курской области на 2018-2022 годы» | всего |  |
| Федеральный бюджет |  |
| Областной бюджет |  |
| Бюджет Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района |  |
| Внебюджетные источники (1) | 0 |

(1)– здесь и далее в таблице внебюджетные источники – средства предприятий и организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, финансовое участие граждан, прочие источники

Приложение №5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды муниципального образования

«Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района

Курской области на 2018-2022 годы»

**Адресный перечень многоквартирных домов,**

**дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых отобраны и подлежат благоустройству в 2018-2022г. | Перечень видов работ, планируемых к выполнению | |
| Согласно минимальному перечню (указать виды работ) | Согласно дополнительному перечню (указать виды работ) |
|  | ул.Гагарина, д.3 | Ремонт дворовых проездов, освещение дворовой территории, установка скамеек и урн | Оборудование детской площадки, озеленение территории |
|  | ул.Комсомольская, д.20 | Ремонт дворовых проездов, освещение дворовой территории, установка скамеек и урн | Оборудование детской площадки, озеленение территории |
|  | ул.Комсомольская, д.38 | Ремонт дворовых проездов, освещение дворовой территории, установка скамеек и урн | Оборудование детской площадки, озеленение территории, благоустройство колодца |

Приложение №6

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды муниципального образования

«Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района

Курской области на 2018-2022 годы»

**Перечень общественных территорий,**

**подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах,**

**с перечнем видов работ, планируемых к выполнению**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень общественных территорий, иных мероприятий по благоустройству | Адрес (местоположение) общественной территории | Перечень видов работ, планируемых к выполнению |
| 1. | Парк | с.Верхний Любаж, ул.Комсомольская | -прокладка асфальтовых дорожек  -установка лавочек  -установка урн  -разбивка газонов, клумб  -установка ограждения газонов и клумб  - посадка деревьев |
| 2. | Сквер у Братской могилы советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | с.Верхний Любаж, ул.Комсомольская | -укладка плитки  -укладка асфальтовых дорожек  -установка лавочек  -установка урн  -разбивка газонов  -установка ограждения газонов и клумб |
| 3. | Детская площадка | с.Верхний Любаж, ул.Октябрьская | -укладка дорожки с гравийным покрытием  -установка лавочек  -установка урн  -разбивка газонов  -установка ограждения газонов и клумб  -установка открытой площадки под спортивные сооружения |

Приложение №7

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды муниципального образования

«Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района

Курской области на 2018-2022 годы»

**Минимальный перечень**

**работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ, входящих в минимальный перечень работ | Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории | |
|  | Ремонт дворовых проездов | - | |
|  | Обеспечение освещения дворовых территорий | над подъездом | на крыше дома |
|  |  |
|  | Установка скамеек | http://www.argumet.ru/img/banketki/skambet/14.jpg002105_kartochka_tovara_400_400_5_100.jpg  002104_kartochka_tovara_400_400_5_100.jpg | |
|  | Установка урн | 001312_kartochka_tovara_400_400_5_100.jpghttp://www.argumet.ru/img/musor1/130.png | |

Приложение №8

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды муниципального образования

«Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района

Курской области на 2018-2022 годы»

**Дополнительный перечень работ**

**по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,**

**с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ, входящих в дополнительный перечень работ | Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории | |
|  | Оборудование детских площадок | Качели на деревянных стойках с оцинкованной балкой | 004142-c1-1600h1600_400_400_5_100.jpg |
|  | Горки | 4216-s1-kartochka-tovara_400_400_5_100.jpg  4219-kartochka-tovara_400_400_5_100.jpg |
|  |  | Качалки на пружине | 004116-s1-kartochka-tovara_400_400_5_100.jpg  4171-kartochka-tovara_400_400_5_100.jpg |
|  | Песочница большая (дворик) | 4272-s1-kartochka-tovara_400_400_5_100.jpg |
|  |  | Песочница малая | 4243-s1-kartochka-tovara_400_400_5_100.jpg |
|  | Домик - беседка | 004307-s1-kartochka-tovara1_400_400_5_100.jpg  4304-s1-kartochka-tovara_400_400_5_100.jpg |
|  | Карусели | 004192-s1-kartochka-tovara-k_400_400_5_100.jpg  004195-c1-kartochka-tovara-k_400_400_5_100.jpg |
|  |  | Детский игровой комплекс | 5106_s1_kartochka_tovara_400_400_5_100.jpg  http://www.argumet.ru/img/detulic/metallnew/13.jpg |
|  | Машинки | 4412-s1-kartochka-tovara_400_400_5_100.jpg  52b.jpg  http://www.argumet.ru/img/detobr/detigr/8.jpg |
|  | Комплекс из турников и шведской стенки | 006453_kartochka_tovara_400_400_5_100.jpg  http://www.argumet.ru/img/detobr/detgim/22.jpg |
|  | Озеленение территорий | Вазоны | 001151_kartochka_tovara_400_400_5_100.jpg |

Приложение №9

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды муниципального образования

«Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района

Курской области на 2018-2022 годы»

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид работ | Единица измерения | Единичная расценка, руб. | |
| **Минимальный перечень работ по благоустройству** | | | |
| Ремонт тротуара | 1 кв. м | без бордюра  1068 | |
| Ремонт площадки для легковых автомобилей | 1 кв. м | без бордюра  1169 | |
| Установка бордюрного камня | 100м | 141657 | |
| Установка поребрик | 100м | 88019 | |
| Установка скамейки | 1 шт. | 350 | |
| Стоимость скамейки | 1 шт. | Со спинкой8676. | |
| Установка урны для мусора | 1 шт. | 150 | |
| Стоимость урны для мусора | 1 шт. | 840 | |
| **Дополнительный перечень работ по благоустройству** | | | |
| Установка стойки велосипедной | 1 шт. | 650 | |
| Стоимость стойки велосипедной | 1 шт. | 7237 | |
| Стоимость наружного освещения (стоимость светильника) | 1 шт. | на крыше дома  10370 | над подъездом дома  323 |
| Стоимость установки светильника | 1 шт. | 1000 | 500 |
| Посадка зеленых насаждений: | 1 шт. | 1750 | |
| - деревьев |
| - кустарника | 700 | |
| Посев газона | 1 кв. м | 350 | |
| Создание цветника, стоимость вазона | 1 шт. | 4900 | |
| **Детская игровая площадка:** |  |  | |
| качели | 1 шт. | 28939 | |
| горка | 1 шт. | 67597 | |
| качалки на пружине | 1 шт. | 19205 | |
| песочница (малая) | 1 шт. | 17893 | |
| песочница (большая, дворик) | 1 шт. | 130013 | |
| домик-беседка | 1 шт. | 54072 | |
| карусель | 1 шт. | 33240 | |
| детский спортивный комплекс для младшей возрастной группы | 1 шт. | 95606 | |
| детский спортивный комплекс для средней возрастной группы | 1 шт. | 198923 | |
| машинки, паровозики | 1 шт. | 84938 | |
| **Спортивная площадка:** |  |  | |
| уличный спортивный тренажер | 1 шт. | 40167 | |
| Комплекс из турников и шведской стенки | 1 шт. | 94939 | |

Приложение №10

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды муниципального образования

«Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района

Курской области на 2018-2022 годы»

**Порядок**

**аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое граждан в выполнении указанных работ**

**1. Общие положения**

* 1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района Курской области на 2018-2022 годы» (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.
  2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:

а) дополнительный перечень работ – установленный постановлением Администрации Курской области перечень работ по благоустройству дворовой территории, софинансируемых за счет средств заинтересованных лиц;

б) трудовое участие – добровольная безвозмездная трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и выполняемая в качестве трудового участия заинтересованных лиц при осуществлении видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района ;

в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ;

г) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией Программы.

1. **Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое)**

**заинтересованных лиц в выполнении работ**

* 1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия.
  2. Организация трудового и (или) финансового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
  3. Финансовое (трудовое) участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия.
  4. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в Администрацию Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района (далее - Администрация).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в Администрацию не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие могут быть представлены отчет подрядной организации о выполнении работ, включающей информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

* 1. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

1. **Условия аккумулирования и расходования средств**
   1. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, установленный постановлением Администрации Курской области, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района - Администрации.

Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, может быть открыт Администрацией в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства.

* 1. После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц Администрация заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн- проекте, и составляет не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

* 1. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения.

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в Программу в связи с корректировкой и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства не позднее 30 мая каждого года Программы в порядке и на условиях, определенных соглашением.

* 1. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района с момента их зачисления на лицевой счет Администрации.
  2. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Администрации как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.
  3. Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
  4. Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.

* 1. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной муниципальной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.
  2. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
  3. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией в соответствии с бюджетным законодательством.

3.11 Ежемесячную отчетность размещать на официальном сайте Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района в сети «Интернет» и направлять на рассмотрение в общественную комиссию.