**Администрация**

**Верхнелюбажского сельсовета**

**Фатежского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 03 сентября 2018г. №263

**О внесение изменений в постановление Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района от 29.09.2017г. №187 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района Курской области на 2018-2022 годы» (в редакции от 09.04.2018г. №62).**

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г.№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Администрации Курской области от 03.07.2018г. №534-па «О внесении изменений в государственную программу Курской области «Формирование современной городской среды в Курской области», Уставом муниципального образования «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района Курской области, Администрация Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района постановляет:

1. Изложить муниципальную Программу «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района Курской области на 2018-2022 годы**»**, в прилагаемой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района <http://моверхнелюбажский.рф>.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит обнародованию.

Глава Верхнелюбажского сельсовета

Фатежского района Е.М.Чуйкова

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

АДМИНИСТРАЦИИ Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района Курской области на 2018-2022 годы»

Сроки и этапы реализации программы, программа реализуется в один этап

Утверждена постановлением Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района от «29» сентября 2017 года №187.

Утверждена

Постановлением Администрации

Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района

от 03.09.2018г.№263

О внесение изменений в постановление Администрации

Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района

от 29.09.2017г. №187

«Об утверждении муниципальной программы

«Формирование современной городской

среды на территории муниципального образования «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района Курской области на 2018-2022 годы».

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района Курской области на 2018-2022 годы».**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района |
| Участники Программы | Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации, комитет жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области, Администрация Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района, жители Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района |
| Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы | Подпрограммы отсутствуют |
| Цели Программы | - Повышение качества и комфорта городской среды на территории Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района;  - создание комфортных и безопасных условий проживания граждан;  - реализация участия общественности, граждан, заинтересованных лиц в муниципальной программе для совместного определения развития территории,  выявления истинных проблем и потребностей людей;  - повышение качеств современной городской среды;  - совершенствования уровня и организация  благоустройства дворовых территорий  многоквартирных домов (далее – МКД) для  повышения комфортности проживания граждан;  - благоустройство дворовых территорий МКД, а также территорий общего пользования Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района |
| Задачи Программы | - Повышения уровня благоустройства дворовых и общественных территорий Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района;  - повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района;  - обеспечение создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района, включая объекты, находящиеся в частной собственности и прилегающие к ним территории.  - обеспечение формирования единого облика муниципального образования;  -проведение ремонта и обеспечение  благоустройства дворовых территорий МКД;  - привлечение населения к участию в  благоустройстве дворовых территорий МКД. |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течении планового года проектов благоустройства дворовых территорий;  -доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных территорий в общем количестве реализованных в течении планового года проектов благоустройства общественных территорий;  -доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участие граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий;  -количество благоустроенных мест массового отдыха населения (скверы, парки, набережные и т.д.)  -количество реализованных проектов по благоустройству, отобранных на конкурс лучших практик для направления в Минстрой России. |
| Срок реализации Программы | 2018-2022годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем средств, направленных на реализацию муниципальной программы составляет 923,249 тыс.руб., в том числе:  723,196 т.руб. за счет средств федерального бюджета;  108,063 т.руб. за счет средств областного бюджета Курской области,  91,989 т.руб. за счет средств муниципального образования «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района Курской области  2018год:  723,196 т.руб. за счет средств федерального бюджета;  108,063 т.руб. за счет средств областного бюджета Курской области,  91,989 т.руб. за счет средств муниципального образования «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района Курской области  2019год  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. за счет средств федерального бюджета;  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. за счет средств областного бюджета Курской области, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. за счет средств муниципального образования «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района Курской области  2020год  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. за счет средств федерального бюджета;  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. за счет средств областного бюджета Курской области, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. за счет средств муниципального образования «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района Курской области |
| Приложения | Приложения 1-12 являются неотъемлемыми частями Программы |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | -Увеличение доли отремонтированных дворовых и общественных территорий;  -улучшение внешнего облика Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района и мест массового пребывания населения;  -достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной и муниципальной власти |

**I.Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития**

Определение территорий, подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 годах, осуществляется на основании результатов проведенной инвентаризации в соответствии с [Порядком инвентаризации дворовых и общественных территорий в муниципальном образовании](http://docs.cntd.ru/document/450291977)  «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района Курской области, утвержденным [постановлением Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района от 19.07.2017г. №](http://docs.cntd.ru/document/450291977)149.  
 Результаты инвентаризации позволяют сформировать адресный перечень всех дворовых и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству, исходя из минимального перечня работ.  
 Перечни дворовых и общественных территорий Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района, нуждающихся и подлежащих благоустройству в период 2018 - 2022 годов, утверждаются распоряжениями Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района по итогам инвентаризации.  
 В целях осуществления контроля и координации реализации муниципальной программы, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц на уровне муниципального образования создана общественная комиссия из представителей органа местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц.  
 Информирование граждан осуществляется путем проведения информационно-разъяснительных работ, размещения материалов в печатных и электронных средствах массовой информации, проведения конкурсов и т.п.  
 Информация о реализации муниципальной программы размещается в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Площадь Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района равна 14780 га, что составляет 11,5 % площади Фатежского района. Численность населения сельсовета на 01.01.2017 г. составила 2784 человек. В состав Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района входят 14 населенных пунктов. Административным центром муниципального образования является село Верхний Любаж.

Жилищный фонд Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района представлен как многоквартирными жилыми домами, так и индивидуально-определенными жилыми домами. Количество многоквартирных жилых домов, включенных в региональную программу капитального ремонта составляет 3 дома. Со стороны Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района в последние годы уделяется повышенное внимание благоустройству общественных территорий населенных пунктов и территориям многоквартирных домов.

Общая площадь дворовых территорий Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района составляет - 1580 кв.м, в том числе площадь подлежащая благоустройству - 1580кв.м. Благоустройство дворовых территорий в целом или частично не отвечает нормативным требованиям. Отсутствует асфальтовое покрытие дворовых проездов и тротуаров. Недостаточно производились работы во дворах по уходу за зелеными насаждениями, восстановлению газонов, удалению старых и больных деревьев, не осуществлялась посадка деревьев и кустарников. Зеленые насаждения на дворовых территориях представлены, в основном, зрелыми или перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники.

Во дворах отсутствует освещение придомовых территорий, необходимый набор малых форм и обустроенных площадок. В связи с растущей автомобилизацией населения, парковкой автомобилей на детских площадках и газонах, возникает необходимость в строительстве или устройстве специально обустроенных стоянок для автомобилей.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Проблемы асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий на сегодня весьма актуальны и не решены в полном объеме самостоятельно за счет средств Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района в связи с дефицитом бюджета.

Принимаемые в последнее время меры по частичному благоустройству дворовых территорий не приводят к должному результату, поскольку не основаны на последовательном подходе к решению проблемы и не позволяют консолидировать денежные средства для достижения поставленной цели.

Благоустройству общественных территорий уделяется внимание по остаточному принципу, поскольку большие площади требуют больших денежных вложений по их созданию и дальнейшему содержанию за счет местного бюджета. В тоже время, на территории Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района практически отсутствуют общественные территории, отвечающие санитарным нормам, где жители могут отдохнуть семьями и получить от этого эстетическое удовлетворение. В центре Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района селе Верхний Любаж – это территория парка и два сквера. Общественные территории требуют устройства тротуарных дорожек, озеленения, установки лавочек и урн для мусора, модернизации детского игрового оборудования, освещения и др.

Благоустройство общественных территорий - комплекс мероприятий по содержанию объектов благоустройства (в том числе зеленых насаждений), направленных на создание благоприятных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения.

Озелененные территории вместе с насаждениями и цветниками создадут селу Верхний Любаж, как центру Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района, образ, сформируют благоприятную и комфортную городскую среду для жителей и гостей Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района, выполнят рекреационные и санитарно-защитные функции.

Для обеспечения благоустройства общественных территорий целесообразно проведение следующих мероприятий:

- озеленение, уход за зелеными насаждениями;

-оборудование малыми архитектурными формами, иными некапитальными объектами;

- устройство пешеходных дорожек,

- освещение территорий, в т. ч. декоративное;

- обустройство площадок для отдыха, детских, спортивных площадок;

- установка скамеек и урн, контейнеров для сбора мусора;

- оформление цветников;

-обеспечение физической, пространственной и информационной доступности общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

К благоустройству дворовых и общественных территорий необходим последовательный комплексный подход, рассчитанный на среднесрочный период, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам и исполнителям.

Основным методом решения проблемы должно стать благоустройство дворовых территорий, которое представляет из себя совокупность мероприятий, направленных на создание и поддержание функционально, экологически и эстетически организованной городской среды, улучшение содержания и безопасности дворовых территорий и общественных территорий.

Реализация муниципальной Программы позволит создать благоприятные условия среды обитания, повысить комфортность проживания населения Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района, увеличить площадь озеленения территорий, обеспечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**II. Приоритеты государственной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной Программы**

Основные направления государственной политики в сфере благоустройства определены [Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг"](http://docs.cntd.ru/document/902345095), [Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года](http://docs.cntd.ru/document/420332147), утвержденной [Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 года N 80-р](http://docs.cntd.ru/document/420332147), [Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 323 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"](http://docs.cntd.ru/document/499091757).  
 Основными приоритетами в сфере благоустройства на территории Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района являются:  
-комплексный подход в реализации проектов благоустройства дворовых и общественных территорий Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района;  
-вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проектов муниципальной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для включения в муниципальную программу;  
-повышение качества городской среды, не требующее специального финансирования (ликвидация вывесок, нарушающих архитектурный облик зданий, введение удобной нумерации зданий, и т.д.);  
-реализация мероприятий, обеспечивающих поддержание территорий муниципального образования в надлежащем комфортном состоянии.  
 Целью муниципальной программы является повышение качества и комфорта городской среды на территориях муниципального образования «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района Курской области.  
 Задачами муниципальной программы являются:  
-обеспечение формирования единых подходов и ключевых приоритетов формирования комфортной городской среды на территории Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района с учетом приоритетов территориального развития;  
-обеспечение вовлечения граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования;  
-обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования в соответствии с едиными требованиями.

**III. Сведения о показателях и индикаторах**

**муниципальной Программы**

Показателями (индикаторами) муниципальной программы являются: -доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течении планового года проектов благоустройства дворовых территорий»:  
-доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течении планового года проектов благоустройства общественных территорий»;  
-доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участие граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течении планового года проектов благоустройства дворовых территорий;

Показатель 1 "Количество благоустроенных дворовых территорий"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование показателя | Количество благоустроенных дворовых территорий |
| 2 | Единица измерения | единиц |
| 3 | Определение показателя | Показатель характеризует количество благоустроенных дворовых территорий |
| 4 | Временные характеристики | Ежегодно по состоянию на конец года |
| 5 | Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю | Показатель рассчитывается ежегодно и определяется количеством благоустроенных дворовых территорий.  Показатель не требует включения в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится |
| 6 | Ответственный за сбор и предоставление информации | Администрация Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района |

#### Показатель 2 "Количество благоустроенных общественных территорий"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование показателя | Количество благоустроенных общественных территорий |
| 2 | Единица измерения | единиц |
| 3 | Определение показателя | Показатель характеризует количество благоустроенных общественных территорий |
| 4 | Временные характеристики | Ежегодно по состоянию на конец года |
| 5 | Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю | Показатель рассчитывается ежегодно и определяется количеством благоустроенных общественных территорий.  Показатель не требует включения в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится |
| 6 | Ответственный за сбор и предоставление информации | Администрация Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района |

#### Показатель 3 "Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование показателя | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |
| 2 | Единица измерения | процент |
| 3 | Определение показателя | Показатель характеризует долю благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий |
| 4 | Временные характеристики | Ежегодно по состоянию на конец года |
| 5 | Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю | Показатель рассчитывается ежегодно и определяется количеством благоустроенных дворовых территорий, благоустроенных в течении отчетного года, к общему количеству дворовых территорий, подлежащих благоустройству.  Показатель не требует включения в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится |
| 6 | Ответственный за сбор и предоставление информации | Администрация Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района |

#### Показатель 4 "Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование показателя | Количество благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий |
| 2 | Единица измерения | процент |
| 3 | Определение показателя | Показатель характеризует количество благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий |
| 4 | Временные характеристики | Ежегодно по состоянию на конец года |
| 5 | Алгоритм формирования показателя и методические пояснения к показателю | Показатель рассчитывается ежегодно и определяется отношением количества общественных территорий, благоустроенных в течении года, к общему количеству общественных территорий, подлежащих благоустройству.  Показатель не требует включения в план статистических работ, в связи с чем методика расчета показателя не приводится |
| 6 | Ответственный за сбор и предоставление информации | Администрация Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района |

**IV. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы.**

Муниципальная программа включает мероприятия, реализация которых в комплексе призвана обеспечить достижение целей и задач муниципальной программы.  
Основное мероприятие 1 «Благоустройство дворовых территорий».В данное мероприятие включены реализация минимального перечня работ по благоустройству (устройство дворовых проездов, установка урн и лавочек) и дополнительного перечня работ по благоустройству (устройство детских (спортивных) площадок, автомобильных парковок и озеленение территорий).

Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых отобраны и подлежат благоустройству в 2018-2022 годах, приведен в приложении №5 к настоящей муниципальной Программе.

Основное мероприятие 2 «Благоустройство общественных территорий».В рамках данного мероприятия могут быть реализованы следующие виды проектов и территорий:

- благоустройство парков, скверов;

- устройство освещения парка, сквера;

- устройство или реконструкция детской площадки;

- благоустройство территории вокруг памятника;

- озеленение парков, скверов;

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022годах, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, в том числе с включением не менее одной общественной территории, отобранной с учетом результатов общественного обсуждения, а также иные мероприятия по благоустройству, определенные Администрацией Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района, подлежащие реализации в 2018-202годах году приведен в приложении №6 к муниципальной Программе.

[Перечень](#Par1815) основных мероприятий программы приведен в приложении №2 к муниципальной Программе.

Для реализации мероприятий Программы подготовлены следующие документы:

- минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение №7 к муниципальной Программе),

- дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории (приложение №8 к муниципальной Программе),

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ (приложения №9 к муниципальной Программе),

**V. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальному учреждению муниципальных услуг (работ) в рамках муниципальной Программы**).

Налоговые, [таможенные, тарифные](http://docs.cntd.ru/document/902360112), кредитные и иные меры государственного регулирования в рамках реализации муниципальной программы не предусмотрены.  
 Основной мерой правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы является принятие законодательных и иных нормативных правовых актов в соответствии с изменениями, принимаемыми на федеральном и региональном уровне.

**VI. Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в реализации муниципальной Программы**

Выполнение государственных заданий в рамках реализации мероприятий муниципальной программы не предусматривается.

### VII. Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальным образованием «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района Курской области

Основные мероприятия, осуществляемые муниципальным образованием «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района Курской области в рамках реализации муниципальной программы, обеспечивают достижение ее целей и решение задач, направленных на благоустройство дворовых и общественных территорий, в рамках данных мероприятий предоставляются субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района Курской области, которые представлены в приложениях N 5 и N 6 муниципальной программы.

**VIII. Информация об участии предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности в реализации муниципальной Программы**

Участие предприятий и организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности как субъектов, осуществляющих реализацию мероприятий муниципальной Программы, не предполагается.

**IX. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной Программы**

Общий объем средств, направленных на реализацию муниципальной программы составляет 923,249 тыс.руб., в том числе:

723,196 т.руб. за счет средств федерального бюджета;

108,063 т.руб. за счет средств областного бюджета Курской области,

91,989 т.руб. за счет средств муниципального образования «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района Курской области

2018год:

723,196 т.руб. за счет средств федерального бюджета;

108,063 т.руб. за счет средств областного бюджета Курской области,

91,989 т.руб. за счет средств муниципального образования «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района Курской области

2019год

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. за счет средств федерального бюджета;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. за счет средств областного бюджета Курской области, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. за счет средств муниципального образования «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района Курской области

2020год

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. за счет средств федерального бюджета;

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. за счет средств областного бюджета Курской области, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_т.руб. за счет средств муниципального образования «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района Курской области

Муниципальной программой предусматривается выделение субсидий из областного бюджета бюджетам муниципального образования на софинансирование расходных обязательств муниципального образования на выполнение мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий.  
 Объемы финансирования муниципальной программы позволят обеспечить возможность реализации мероприятий, направленных на достижение цели, задач и целевых показателей (индикаторов).  
 Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию цели муниципальной программы представлено в приложении N 3 к муниципальной программе.  
 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств областного бюджета представлено в приложении N 4 к муниципальной программе.

**X. Анализ рисков реализации муниципальной Программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной Программы**

Анализ рисков, снижающих вероятность полной реализации муниципальной программы и достижения поставленных целей и решения задач, позволяет выделить внутренние и внешние риски.

Внутренние риски:

Финансовые риски вероятны ввиду значительной продолжительности муниципальной программы и ее финансирования не в полном объеме.  
 Отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий в рамках муниципальной программы могут привести к:  
 -уменьшению количества благоустроенных дворовых территорий;  
 -уменьшению количества благоустроенных общественных территорий.  
 Преодоление рисков может быть осуществлено путем сохранения устойчивого финансирования муниципальной программы, а также путем дополнительных организационных мер, направленных на преодоление данных рисков.  
 Для минимизации риска будет производиться ежегодное уточнение объемов финансирования и мероприятий муниципальной программы. При этом, учитывая сложившуюся систему трехлетнего бюджетного планирования и наличие финансовых резервов Курской области, риск сбоев в реализации муниципальной программы в результате недофинансирования можно считать минимальным. Оценка данного риска - риск низкий.  
 Организационно-управленческие риски связаны с ошибками в управлении муниципальной программой, неисполнением в установленные сроки и в полном объеме отдельных мероприятий ответственными исполнителями муниципальной программы. Риск возникновения сбоев при реализации муниципальной программы может возникнуть в результате низкой эффективности деятельности, в том числе ошибок, недостаточной квалификации исполнителей, злоупотребления исполнителями своим служебным положением в рамках реализации муниципальной программы. Качественная оценка данного риска – риск средний.

2.Внешние риски:

К внешним рискам относятся экономические риски, которые подразумевают влияние нестабильной экономической ситуации в стране, экономического кризиса и прочих факторов на показатели эффективности реализации муниципальной программы. Данные риски могут привести как к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств областного бюджета, так и к недостатку внебюджетных источников финансирования.  
 Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе:  
 - проведения мониторинга реализации муниципальной программы, регулярной и открытой публикации данных о ходе ее реализации, а также совещаний, методического сопровождения, обучения;  
 - подготовки и представления ежегодного доклада о ходе и результатах реализации муниципальной программы, который при необходимости будет содержать обоснования и предложения о ее корректировке.

**XI. Методика оценки эффективности муниципальной Программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной Программы будет осуществляться с использованием целевых индикаторов и показателей (далее - показатели) выполнения муниципальной программы. Проведение текущего мониторинга и оценки степени достижения целевых значений показателей позволят анализировать ход выполнения муниципальной Программы и принимать правильные управленческие решения.

Методика оценки эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее фактической эффективности в процессе и по итогам реализации. Фактическая эффективность муниципальной программы основывается на оценке ее результативности с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы, а также реализовавшихся рисков и социально-экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение ситуации в сфере транспортного комплекса.

Методика оценки эффективности муниципальной Программы включает в себя проведение количественных оценок эффективности по следующим направлениям:

1)степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач муниципальной Программы);

2)степень соответствия фактических затрат бюджета Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района запланированному уровню (оценка полноты использования средств бюджета) и эффективности использования средств бюджета Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района (оценка экономической эффективности достижения результатов);

3)степень реализации мероприятий муниципальной Программы (сопоставление количества запланированных мероприятий программы и фактически выполненных).

Степень достижения запланированных результатов по каждому показателю муниципальной Программы производится по формуле:

Тfi

Еi = --------- x 100%, где:

Тpi

Еi - степень достижения i-показателя муниципальной Программы (процентов);

Тfi - фактическое значение показателя;

Тpi - установленное муниципальной Программой целевое значение показателя.

Расчет результативности реализации муниципальной Программы в целом проводится по формуле:

, где:

Е степень достижения запланированных результатов результативность реализации муниципальной программы (процентов);

n - количество показателей муниципальной Программы.

Степень соответствия фактических затрат бюджета Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района запланированному уровню финансирования муниципальной Программы определяется по следующей формуле:

Кpoi = (Сfoi / Сpoi) x 100%, где:

Кpoi - степень соответствия фактических затрат бюджета Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района запланированному уровню финансирования i-основного мероприятия муниципальной Программы;

Сfoi - сумма средств бюджета Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района, израсходованных на реализацию i-основного мероприятия муниципальной Программы;

Сpoi - установленная муниципальной Программой сумма средств бюджета Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района на реализацию i-основного мероприятия.

Расчет полноты использования средств бюджета Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района в целом по муниципальной Программе проводится по формуле:

, где:

Кро - степень соответствия фактических затрат бюджета Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района запланированному уровню финансирования основных мероприятий муниципальной Программы (процентов);

n - количество финансируемых основных мероприятий муниципальной Программы.

Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района, определяется по следующей формуле:

Е

Кеоi = ----------, где:

Кро

Кеоi - коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района;

Кро - полнота использования средств бюджета Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района на реализацию основных мероприятий муниципальной Программы;

Е - степень достижения запланированных результатов результативность реализации основных мероприятий муниципальной Программы;

4)степень реализации основных мероприятий муниципальной Программы проводится на основании процентного сопоставления количества запланированных основных мероприятий муниципальной Программы и фактически выполненных по следующей формуле:

М x 100%

ф

СТ = -------------, где:

М

пл

СТ - степень реализации основных мероприятий муниципальной программы;

М - количество основных мероприятий муниципальной программы,

ф

фактически реализованных за отчетный период;

М - количество основных мероприятий муниципальной программы,

пл

запланированных на отчетный период.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной Программы может определяться на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации  муниципальной Программы | Критерий оценки  эффективности реализации  муниципальной Программы Кео |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Приложение №1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды муниципального образования

«Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района

Курской области на 2018-2022 годы»

**Сведения**

**о показателях (индикаторах) муниципальной Программы**

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Ед.  изм. | Значение показателей | | | | | |
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течении планового года проектов благоустройства дворовых территорий | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участие граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства дворовых территорий | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед | 1 | - | 4 | 8 | 6 | 6 |
| 5 | Количество благоустроенных общественных территорий | ед | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования | Кв.м. | 0,3 |
|  | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ минимального перечня, включенных в программу | %, рубли | 0 |
|  | Объём трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел/  часы | 0 |
|  | Доля и размер финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ дополнительного перечня, включенных в программу | %, рубли | 0 |
|  | Объем трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | Чел/  часы | 0 |

Приложение №2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды муниципального образования

«Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района

Курской области на 2018-2022 годы»

**Перечень**

**основных мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района Курской области на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с показателями муниципальной программы |
| Начала реализации | Окончания  реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|  | **Основное мероприятие 1.**  Благоустройство дворовых территорий | Администрация Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района | 2018 | 2022 | Будет благоустроена 3 (три) дворовых территория, что повысит долю благоустроенных дворовых территорий на 100% | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района .  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района |
|  | **Основное мероприятие 2**  Благоустройство общественных территорий | Администрация Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района | 2018 | 2022 | Будет благоустроена 3 (три) общественных территорий, что повысит долю благоустроенных общественных территорий на 100% | Повышение уровня благоустройства общественных территорий (парка, сквера,)  Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района |

Приложение №3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды муниципального образования

«Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района

Курской области на 2018-2022 годы»

Ресурсное обеспечение реализации

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района Курской области на 2018-2022 годы» за счет средств бюджета Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной Программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации | | | | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.) |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2018-2022 |
| Муниципальная Программа Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района Курской области на 2018-2022 годы» | всего |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Администрация Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | Благоустройство дворовых территорий | Администрация Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Благоустройство общественных территорий | Администрация Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района |  |  |  |  |  |

Приложение №4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды муниципального образования

«Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района

Курской области на 2018-2022 годы»

**Ресурсное обеспечение**

**и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджета Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района Курской области на 2018-2022 годы»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов тыс. руб. |
| 2018-2022  годы |
| Муниципальная программа Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района | «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района Курской области на 2018-2022 годы» | всего | 923,249 |
| Федеральный бюджет | 723,196 |
| Областной бюджет | 108,063 |
| Бюджет Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района | 91,989 |
| Внебюджетные источники (1) | 0 |

(1)– здесь и далее в таблице внебюджетные источники – средства предприятий и организаций независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, финансовое участие граждан, прочие источники

Приложение №5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды муниципального образования

«Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района

Курской области на 2018-2022 годы»

**Адресный перечень многоквартирных домов,**

**дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых отобраны и подлежат благоустройству в 2018-2022г. | Перечень видов работ, планируемых к выполнению | |
| Согласно минимальному перечню (указать виды работ) | Согласно дополнительному перечню (указать виды работ) |
|  | ул.Гагарина, д.3 | Ремонт дворовых проездов, освещение дворовой территории, установка скамеек и урн | Оборудование детской площадки, озеленение территории |
|  | ул.Комсомольская, д.20 | Ремонт дворовых проездов, освещение дворовой территории, установка скамеек и урн | Оборудование детской площадки, озеленение территории |
|  | ул.Комсомольская, д.38 | Ремонт дворовых проездов, освещение дворовой территории, установка скамеек и урн | Оборудование детской площадки, озеленение территории, благоустройство колодца |

Приложение №6

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды муниципального образования

«Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района

Курской области на 2018-2022 годы»

**Перечень общественных территорий,**

**подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах,**

**с перечнем видов работ, планируемых к выполнению**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень общественных территорий, иных мероприятий по благоустройству | Адрес (местоположение) общественной территории | Перечень видов работ, планируемых к выполнению |
| 1. | сквер | с.Верхний Любаж, ул.Комсомольская | -прокладка асфальтовых дорожек  -установка лавочек  -установка урн  -разбивка газонов, клумб  -установка ограждения газонов и клумб  - посадка деревьев |
| 2. | Сквер у Братской могилы советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками | с.Верхний Любаж, ул.Комсомольская | -укладка плитки  -укладка асфальтовых дорожек  -установка лавочек  -установка урн  -разбивка газонов  -установка ограждения газонов и клумб |
| 3. | Детская площадка в сквере | с.Верхний Любаж, ул.Октябрьская | -укладка дорожки с гравийным покрытием  -установка лавочек  -установка урн  -разбивка газонов  -установка ограждения газонов и клумб  -установка открытой площадки под спортивные сооружения |

Приложение №7

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды муниципального образования

«Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района

Курской области на 2018-2022 годы»

**Минимальный перечень**

**работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ, входящих в минимальный перечень работ | Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории | |
|  | Ремонт дворовых проездов | - | |
|  | Обеспечение освещения дворовых территорий | над подъездом | на крыше дома |
|  |  |
|  | Установка скамеек | http://www.argumet.ru/img/banketki/skambet/14.jpg002105_kartochka_tovara_400_400_5_100.jpg  002104_kartochka_tovara_400_400_5_100.jpg | |
|  | Установка урн | 001312_kartochka_tovara_400_400_5_100.jpghttp://www.argumet.ru/img/musor1/130.png | |

Приложение №8

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды муниципального образования

«Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района

Курской области на 2018-2022 годы»

**Дополнительный перечень работ**

**по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,**

**с приложением визуализированного перечня образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Перечень работ, входящих в дополнительный перечень работ | Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовой территории | |
|  | Оборудование детских площадок | Качели на деревянных стойках с оцинкованной балкой | 004142-c1-1600h1600_400_400_5_100.jpg |
|  | Горки | 4216-s1-kartochka-tovara_400_400_5_100.jpg  4219-kartochka-tovara_400_400_5_100.jpg |
|  |  | Качалки на пружине | 004116-s1-kartochka-tovara_400_400_5_100.jpg  4171-kartochka-tovara_400_400_5_100.jpg |
|  | Песочница большая (дворик) | 4272-s1-kartochka-tovara_400_400_5_100.jpg |
|  |  | Песочница малая | 4243-s1-kartochka-tovara_400_400_5_100.jpg |
|  | Домик - беседка | 004307-s1-kartochka-tovara1_400_400_5_100.jpg  4304-s1-kartochka-tovara_400_400_5_100.jpg |
|  | Карусели | 004192-s1-kartochka-tovara-k_400_400_5_100.jpg  004195-c1-kartochka-tovara-k_400_400_5_100.jpg |
|  |  | Детский игровой комплекс | 5106_s1_kartochka_tovara_400_400_5_100.jpg  http://www.argumet.ru/img/detulic/metallnew/13.jpg |
|  | Машинки | 4412-s1-kartochka-tovara_400_400_5_100.jpg  52b.jpg  http://www.argumet.ru/img/detobr/detigr/8.jpg |
|  | Комплекс из турников и шведской стенки | 006453_kartochka_tovara_400_400_5_100.jpg  http://www.argumet.ru/img/detobr/detgim/22.jpg |
|  | Озеленение территорий | Вазоны | 001151_kartochka_tovara_400_400_5_100.jpg |

Приложение №9

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды муниципального образования

«Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района

Курской области на 2018-2022 годы»

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального и дополнительного перечней таких работ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид работ | Единица измерения | Единичная расценка, руб. | |
| **Минимальный перечень работ по благоустройству** | | | |
| Ремонт тротуара | 1 кв. м | без бордюра  1068 | |
| Ремонт площадки для легковых автомобилей | 1 кв. м | без бордюра  1169 | |
| Установка бордюрного камня | 100м | 141657 | |
| Установка поребрик | 100м | 88019 | |
| Установка скамейки | 1 шт. | 350 | |
| Стоимость скамейки | 1 шт. | Со спинкой8676. | |
| Установка урны для мусора | 1 шт. | 150 | |
| Стоимость урны для мусора | 1 шт. | 840 | |
| **Дополнительный перечень работ по благоустройству** | | | |
| Ремонт площадки для легковых автомобилей | 1 кв. м | без бордюра  1169 | |
| Установка стойки велосипедной | 1 шт. | 650 | |
| Стоимость стойки велосипедной | 1 шт. | 7237 | |
| Стоимость наружного освещения (стоимость светильника) | 1 шт. | на крыше дома  10370 | над подъездом дома  323 |
| Стоимость установки светильника | 1 шт. | 1000 | 500 |
| Посадка зеленых насаждений: | 1 шт. | 1750 | |
| - деревьев |
| - кустарника | 700 | |
| Посев газона | 1 кв. м | 350 | |
| Создание цветника, стоимость вазона | 1 шт. | 4900 | |
| **Детская игровая площадка:** |  |  | |
| качели | 1 шт. | 28939 | |
| горка | 1 шт. | 67597 | |
| качалки на пружине | 1 шт. | 19205 | |
| песочница (малая) | 1 шт. | 17893 | |
| песочница (большая, дворик) | 1 шт. | 130013 | |
| домик-беседка | 1 шт. | 54072 | |
| карусель | 1 шт. | 33240 | |
| детский спортивный комплекс для младшей возрастной группы | 1 шт. | 95606 | |
| детский спортивный комплекс для средней возрастной группы | 1 шт. | 198923 | |
| машинки, паровозики | 1 шт. | 84938 | |
| **Спортивная площадка:** |  |  | |
| уличный спортивный тренажер | 1 шт. | 40167 | |
| Комплекс из турников и шведской стенки | 1 шт. | 94939 | |

Приложение №10

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды муниципального образования

«Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района

Курской области на 2018-2022 годы»

**Порядок**

**аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий и механизм контроля за их расходованием, а также порядок и форма участия (финансовое и (или) трудовое граждан в выполнении указанных работ**

**1. Общие положения**

* 1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования и использования денежных средств (далее – аккумулирование средств), поступающих от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района Курской области на 2018-2022 годы» (далее – Программа), механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и финансового участия заинтересованных лиц в выполнении указанных работ.

а) минимальный и дополнительный перечень работ – установленный постановлением Администрации Курской области перечень работ по благоустройству дворовой территории, софинансируемых за счет средств заинтересованных лиц;

б) заинтересованные лица-собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству;

б) трудовое участие – неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая для выполнения минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий;

в) финансовое участие – финансирование выполнения видов работ из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района за счет участия заинтересованных лиц в размере не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ, финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально;  
г) общественная комиссия – комиссия, создаваемая в соответствии с постановлением Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, а также реализации контроля за реализацией Программы.

1. **Порядок и форма участия (трудовое и (или) финансовое)**

**заинтересованных лиц в выполнении работ**

* 1. Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству в форме трудового участия.
  2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющих социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая для выполнения минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий.
  3. Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.
  4. Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий должно подтверждаться документально в зависимости от избранной формы такого участия
  5. Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих мероприятий, не требующих специальной квалификации, таких как: -субботники; -подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы); -участие в строительных работах; -демонтаж старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства; -участие в озеленение территории: высадка растений, создание клумб, уборка территории; -обеспечение благоприятных условий для работников подрядной организации, выполняющей работы (например, организация горячего чая).
  6. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, могут быть представлены отчеты о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом, о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом рекомендуется в качестве приложения к такому отчету представлять фото, видеоматериалы, подтверждающие проведения мероприятия с трудовым участием граждан.
  7. Документы, подтверждающие форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству, предусмотренных минимальным и (или) дополнительным перечнями, предоставляются в Администрацию Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района (далее - Администрация).

В качестве документов, подтверждающих финансовое участие, могут быть представлены копии платежных поручений о перечислении средств или внесении средств на счет, открытый в установленном порядке, копия ведомости сбора средств с физических лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в соответствии с настоящим Порядком.

Документы, подтверждающие финансовое участие, представляются в Администрацию не позднее 2 дней со дня перечисления денежных средств в установленном порядке.

Документы, подтверждающие трудовое участие, представляются в Администрацию не позднее 10 календарных дней со дня окончания работ, выполняемых заинтересованными лицами.

* 1. При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня (минимального перечня - в случае принятия такого решения) работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

1. **Условия аккумулирования и расходования средств**
   1. В случае включения заинтересованными лицами в заявку работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, установленный постановлением Администрации Курской области, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет администратора доходов бюджета Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района - Администрации.

Лицевой счет для перечисления средств заинтересованных лиц, направляемых для выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, может быть открыт Администрацией в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства.

* 1. После утверждения дизайн-проекта общественной муниципальной комиссией и его согласования с представителем заинтересованных лиц Администрация заключает с представителями заинтересованных лиц, принявшими решение о благоустройстве дворовых территорий, соглашение, в котором указывается объект благоустройства, реквизиты для перечисления средств, определяются порядок и сумма перечисления денежных средств заинтересованными лицами, а также реквизиты счета, на который подлежат возврату денежные средства заинтересованных лиц в случаях определенных соглашением.

Объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, определяется в соответствии со сметным расчетом, а также исходя из нормативной стоимости (единичных расценок) работ по благоустройству дворовых территорий и объема работ, указанного в дизайн- проекте, и составляет не менее 5 процентов от общей стоимости соответствующего вида работ из дополнительного перечня работ.

Фактический объем денежных средств, подлежащих перечислению заинтересованными лицами, может быть изменен по итогам осуществления закупки товара, работы, услуги в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также с учетом стоимости фактически выполненных работ.

* 1. Перечисление денежных средств заинтересованными лицами осуществляется в течение десяти дней с момента подписания соглашения.

В случае, если денежные средства в полном объеме не будут перечислены в срок, установленный в абзаце первом настоящего пункта, то заявка такого многоквартирного дома в части выполнения дополнительного перечня работ по благоустройству территории выполнению не подлежит.

Перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы, подлежит корректировке с включением следующих по очередности дворовых территорий, прошедших отбор в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой. В таком случае заинтересованные лица, дворовые территории которых были включены в Программу в связи с корректировкой и их заявка предусматривает выполнение работ из дополнительного перечня, обязуются перечислить денежные средства не позднее 30 мая каждого года Программы в порядке и на условиях, определенных соглашением.

* 1. Денежные средства считаются поступившими в доход бюджета Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района с момента их зачисления на лицевой счет Администрации.
  2. На сумму планируемых поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Администрации как главному распорядителю бюджетных средств с последующим доведением в установленном порядке лимитов бюджетных обязательств для осуществления целевых расходов, предусмотренных Программой.
  3. Администрация осуществляет учет поступающих от заинтересованных лиц денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.
  4. Администрация обеспечивает ежемесячное опубликование на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Администрация ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес общественной муниципальной комиссии.

* 1. Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией на финансирование дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в соответствии с утвержденным дизайн-проектом благоустройства дворовых территорий, утвержденного общественной муниципальной комиссией и согласованного с представителем заинтересованных лиц.
  2. Расходование денежных средств осуществляется путем принятия и оплаты обязательств в соответствии с бюджетным законодательством и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения.
  3. Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется Администрацией в соответствии с бюджетным законодательством.
  4. Ежемесячную отчетность размещать на официальном сайте Администрации Верхнелюбажского сельсовета Фатежского района в сети «Интернет» и направлять на рассмотрение в общественную комиссию.

Приложение №11

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды муниципального образования

«Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района

Курской области на 2018-2022 годы»

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальный предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков | Наименование работ |
|  | - | - |
|  |  |  |
|  |  |  |

Приложение №12

к муниципальной программе

«Формирование современной городской

среды муниципального образования

«Верхнелюбажский сельсовет» Фатежского района

Курской области на 2018-2022 годы»

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями)  земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Адрес объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков | Наименование работ |
|  | - | - |
|  |  |  |
|  |  |  |